GZ088地块（九境融园）房地产项目

试桩及工程桩桩基检测招标文件

第一部分：招标须知

1、招标人：扬州市城建置业有限公司

- 工程地点：曲江片区南部，西至曲江北路，东至观潮路，南至规划道路三，北至规划道路一。

3、工程名称：GZ088地块（九境融园）房地产项目试桩桩基检测服务及工程桩桩检测服务。

4、工程内容：完成项目试桩及工程桩检测（详见图纸）。

5、工期要求：进场15日历天内出检测报告，若遇大雨等恶劣天气，工期延长，费用不增加（以实际开工通知为准）

6、招标控制价：9.04万元（含税）

7、质量标准：符合国家及地方现行相关规范要求

8、承包方式：包工包料

9、企业资质类别：

具有独立法人资格和建设工程质量检测机构的地基基础工程检测资质；且资质证书副本附表注明的检测项目含有静载荷、低应变检测；并取得省级及以上技术监督局颁发的计量认证证书，项目负责人具有注册岩土工程师资格。

10、合同类型及结算方式：总价合同，具体详见合同条款。

投标人的投标报价，应是完成本项目应进行的桩基检测工作的全部且能满足现行规范规程标准、质检及验收需要。本项目检测费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。当产生重大变更（如桩型改变等）时，投标报价中已有类似项目的，变更部分的价格按投标报价执行；投标报价中未有类似项目的，变更部分的检测费用按中标让利幅度同比例让利。

11、工程款的支付方式：

检测完毕出具正式桩基检测报告符合质监部门要求付至合同总价款的70%，桩基验收合格且审计结束后付清余款。（不计息）。

第二部分：招标范围

1、本工程招标范围完成项目试桩及工程桩检测。要求详见图纸。

2、招标人不组织踏勘现场，各投标人可自行前往工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人不参加现场踏勘的，视同对投标项目现场已经了解。投标人应自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。

3、投标人负责好与城市管理、社区街道等各方协调沟通工作，严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，相关费用在投标中综合考虑。

4、施工工艺、施工生产安全设施须满足国家有关规范要求。

第三部分：评标办法

本工程采用合理低价法：

投标报价总分100 分。

以有效投标文件（当有效投标单位家数≥ 10家，去掉其中的 2 个最高价和 2 个最低价；当7家≤有效投标单位＜10家，去掉其中的 1 个最高价和 1 个最低价）的投标报价算术平均值为A。评标基准价 =A×K，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%-98%(每1%为一档)。投标报价与基准价相比的偏差率，每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分,按照插入法计算得分。采用该方法的，评标结束后，除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

第四部分：投标文件

1、投标文件包含：

- 报价方式为工程量清单报价法。投标人应充分考虑现场条件、应由承包人承担风险范围内的风险计入总报价, 风险范围内的综合单价不作调整（包括检测设备及配重进退场费、配重场内倒运费、吊车费、材料费、观测费、仪器设备费、技术工作费、人员外勤补助费、规费、税金等一切费用，试桩机械进退场费用自行考虑到综合单价中。

- 投标人须提供营业执照、资质证书、项目负责人证书等相关资料。

2、投标文件的递交：投标文件要求一式两份（正本一份，副本一份，密封并加盖公章）

3、投标截止日期：2019年5月17日上午10：00前。

4、投标文件递交地点：扬州市史可法路58-21号，扬州市城建置业有限公司3楼审计监察部

联系人：罗工联系电话 ：18952578398

附件一：合同条款

地基基础质量检测

合同书

项目名称：

合同地点：

委托方：

承接方：

签订日期： 2019年月

一、项目内容

乙方受甲方委托检验并提供质量检验报告。

二、检测范围

三、工程基本概况

| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 地基基础 设计等级 | / | 地基处理 类型 | 桩基 | 设计 桩型 |  |
| 设计桩长 |  | 桩截面 规格 |  | 桩总数 |  |
| 单桩承载力 设计值 |  | 复合地基承载力特征值 |  | 砼设计 强度 |  |
| 桩端持力层 |  | 结构形式 |  | 施工日期 |  |

四﹑检测项目及目的

□单桩竖向抗压静载荷试验，确定单桩竖向抗压极限承载力；

■单桩竖向抗拔静载荷试验，确定单桩竖向抗拔极限承载力；

□单桩水平静载荷试验，确定单桩水平临界和极限承载力；

□复合地基载荷试验，确定复合地基极限承载力；

□高应变法，检测单桩竖向抗压极限承载力及桩身完整性；

■低应变法，检测桩身完整性；

□声波透射法，检测桩身完整性；

□轻型动力触探，检查桩身均匀性；

□钻芯法，检测桩身完整性、桩长、桩身强度、桩底沉渣厚度、桩底持力层岩（土）性。

五﹑检测依据

■《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014；

□《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

□《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

□《岩土工程勘察规范》GB50021-2012；

■《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016；

□《桩承载力自平衡测试技术规范》DB32/T291-1999；

■《建筑桩基技术规范》JGJ94－2008；

■《基桩低应变动力检测规范》JGJ/T93－95；

□《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:88

六、甲方承担的义务

1、委派现场代表负责对检测工作进行全面管理，解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与检测的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供检测场地，保证运输道路畅通，同时提供现场检测用水、用电接驳点（水电费由乙方承担）。

3、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

4、按相关规定办理检测所需证件、手续，提供有关的资料。

七、乙方承担的任务

1、委派项目经理负责检测期间的全面管理。该现场代表须持有与本检测项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、检测工作开始前三天内应将检测工作的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换检测工作主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。

3、乙方应当具备中华人民共和国政府认可的与本合同检测项目相应的资质证书。如因资质证书造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。

4、乙方须按甲方确认的具体数量进行检测，每次检测前须报甲方现场代表同意，桩基检测完成后7天内提交桩基检测报告（壹式陆份），并对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。

5、检测过程中如发现桩基设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方。

6、达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

7、按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

8、乙方如在检测过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在结算款中扣除。

八、工程进度安排、工期及期限

1、预定检测时间：根据甲方通知；

2、甲方准备工作完成后，提前一天通知乙方前去检测，乙方保证按时到达并进行工作，尽量合理安排，不影响甲方工期。

3、本合同计划工期同施工工期，至工程竣工验收止。

- 检测数量、费用及支付

1、本合同为固定总价合同。投标人的投标报价，应是完成本项目应进行的桩基检测工作的全部且能满足现行规范规程标准、质检及验收需要。本项目检测费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。当产生重大变更（如桩型改变等）时，投标报价中已有类似项目的，变更部分的价格按投标报价执行；投标报价中未有类似项目的，变更部分的检测费用按中标让利幅度同比例让利。

2、如因任何原因未达检测目的或未取得桩基检测报告，乙方应无条件再次检测，直至取得桩基检测报告并验收合格，甲方不另支付任何费用。

3、检测完毕出具正式桩基检测报告符合质监部门要求付至合同总价款的70%，桩基验收合格且审计结束后付清余款。（不计息）。

# 十、违约责任

1、甲方未能按本合同约定提供检测场地的，工期相应顺延。

2、乙方未能按合同约定时间完成合同义务的，乙方应承担违约责任。每逾期一日，按检测预算总价款的1 ‰向甲方支付违约金。逾期超过5天的，甲方有权解除合同，乙方除向甲方支付上述违约金外，还应按本合同预算总价款的20％向甲方支付违约金。

3、若乙方所提交的检测报告及有关资料不完整，不齐全，或内容不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求补充或重新进行检测作业，并补齐有关资料。由此造成检测延误的，乙方应当承担逾期履行的违约责任。

4、如因乙方提交的成果报告造成甲方工程质量问题的，视为乙方违约。甲方有权向乙方追究由此而产生的经济、法律责任。

5、乙方在检测过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应按本合同预算总价款的10％向甲方支付违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

6、甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起五个工作日内撤离工作现场并向甲方移交有关的所有检测资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工作量。未经甲乙双方共同签证的工作量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的检测单位进场。

7、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权直接在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

十一、争议解决

履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，由扬州仲裁委员会仲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。

十二、其它

1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

2、本合同未尽事宜按照市城乡建设局相关文件执行。

3、工程开工后，乙方至少委派两名检测人员常驻现场，甲方有权要求乙方更换不称职的工程质量检测人员。

4、如出现不合格报告，乙方必须当天通知甲方联系人，否则对乙方处2000元/次的约定损失赔偿金。

5、本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工程质量检测工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任。

6、中标后项目负责人和检测专业人员不得随意更换，如遇特殊情况需要更换的，必须经甲方同意。擅自更换的，甲方可以单方面终止，并可以采取经济处罚。

7、中标检测人应按工程的时序进度开展检测工作，及时提交完整的正式检测报告，不得以未付款为由，不提交或扣留检测报告，影响工程正常进行。

8、检测数量按照工程检测频率及工程造价报告书工程量清单测算，实际检测数量根据监理签发的通知单为准。对非业主原因造成的不合格而重新检测的工作量，由施工单位负责检测费用。因工程变更或其他原因导致增加检测项目或检测数量的，应事先征得监理和建设单位现场代表的书面同意，方可进行检测。

9、乙方在检测前应提供桩基检测方案报甲方认可，并通过甲方委托监理组织的专家论证。专家论证费用由乙方负责。

10、乙方应根据甲方要求无条件提供桩基检测中间报告（书面盖章版），否则，每延期一天按检测预算总价款的2 ‰向甲方支付违约金。

11、乙方应按照投标文件承诺，保证检测工作的质量，为工程提供完整、科学、准确、真实的质量数据，所用的检测仪器必需是经国家计量检定合格且在有效期内的仪器，参与现场检验的工作人员均是专业持证人员，检测人员应恪守职业道德行为，严禁弄虚作假。否则按违约处理。

12、本合同一式肆份，双方各执两份。具有同等法律效力。

附件二：

投标函

1  根据你方_________________工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以人民币大写____________（小写___________）的投标报价，按上述图纸、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2  我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有限附件的内容与要求。

3  我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。

4  若我方中标，我方保证按投标工期___日历天完成并移交全部工程，本工程我方拟派项目经理为___________。

5  我方同意所提交的投标文件在规定的有效期限内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6  我方承诺工程施工过程中的一切安全责任均由我方自行承担，你方不承担任何责任。

7  在合同协议书签署生效前，你方的中标通知书和本投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

联系地址：

联系电话：

日期：年月日

附件三：

GZ088地块（九境融园）试桩及工程桩检测费报价表

| 检测项目 | 数量 （根或吨） | 检测费报价 （元/吨/根） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拔（试桩） |  |  |  |
| 抗拔（工程桩） |  |  |  |
| 低应变 |  |  |  |
| 总计 |  | 元 |  |

注：具体工作量由投标人根据本项目情况、行业相关规定，结合自身经验自行如实申报，申报工作量应与实际勘察工作量相符，除方案重大变更外，结算时工作量不予调整。