扬州市城控集团办公楼屋面修缮工程

施  工  招  标  文  件

编号:

招   标  人：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司

招 标 代 理：扬州市嘉诚造价咨询有限公司

发放时间：2018年5月 22 日

- 投标须知

前附表

| 招标人 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 扬州市城控集团办公楼屋面修缮工程 |  |  |  |  |  |
| 项目地点 | 江苏省扬州市广陵区盐阜西路11号 |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 城控集团办公楼屋面修缮工程,具体工作内容详见附件图纸方案及报价清单，图纸及清单内工作量按实计算，综合单价不做调整，如工程量变更较大时，新增工程量和造价须由监理确认，审计部审核后，在结算时另行计算。 |  |  |  |  |  |
| 最高限价 | 75.7万元（人民币） |  | 质量要求 |  |  | 优良 |
| 设计工期 | 计划工期： 45日历天（以招标方任务书为准）。 |  |  |  |  |  |
| 投标人资质条件、能力和信誉 | - 投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（有效期内）。投标方须提供合法有效的工商营业执照、税务登记证及相关资质证明。 - 具有独立订立合同的能力; - 项目负责人须具备注册二级建造师资格； - 投标方须具有良好的商业信誉，能提供可靠的质量保证和完善的后续服务 - 投标方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 - 投标方在经营活动中没有重大违法违规记录。 - 本工程不接受联合体投标; - 符合法律、法规规定的其他条件 |  |  |  |  |  |
| 踏勘现场 | 本项目招标人不组织投标人踏勘现场，投标人应自行到现场踏勘，相关费用均包含在投标报价中,投标人不得以不熟悉现场等理由额外增加费用。 |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 投标文件要求正本 1份，副本2 份 |  |  |  |  |  |
| 澄清、答疑 | 招标人不组织集中答疑，投标人在收到招标文件并踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应在投标截止日期前以书面形式通过电子邮件向招标人提出。招标人将以书面形式通过电子邮件及时予以解答。所有问题的解答将提供给所有投标人，由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知方式发出。 |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地点 | 扬州市嘉诚造价咨询有限公司会议室（史可法路58-21号） |  | 地址 | 扬州市城建置业公司三楼（史可法路58-21号） |  |
| 投标截止 | 时间 | 2018年5月25日 17:00 |  | 地点 | 扬州市城建置业公司三楼（史可法路58-21号） |  |
| 评标方法 | 综合评分法 |  | 投标保证金 |  |  | 人民币 7.57万元 |
| 开户行及账户 | 开户行：交通银行国庆北路支行 账 户：395067300010141018188 |  |  |  |  |  |
| 标书装订 及密封要求 | 1、加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。封袋上应写明招标人名称、工程名称和标段及投标人的名称。 2、递交投标文件时时投标单位提交招标文件中要求的所有复印件原件备查 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准； |  |  |  |  |  |
| 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 招标人：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 地址：扬州市史可法路58-21号 电话：18952758206 联系人：冷信祥 |  |  |  |  |  |

- 一、总    则

### （一）项目概况

- 项目名称：扬州市城控集团办公楼屋面修缮工程

- 工程地点：江苏省扬州市广陵区盐阜西路11号

- 招标内容：城控集团办公楼屋面修缮工程

（二）投标人资格要求：

- 投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（有效期内）。投标方须提供合法有效的工商营业执照、税务登记证及相关资质证明。

- 具有独立订立合同的能力;

- 项目负责人须具备注册二级建造师资格；

- 投标方须具有良好的商业信誉，能提供可靠的质量保证和完善的后续服务。

- 投标方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 投标方在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 本工程不接受联合体投标;

- 符合法律、法规规定的其他条件

- （三）投标费用：

1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用均不承担任何责任。

2.投标人应自行承担其参加投标所发生所有的费用，包括其准备和递交投标文件以及按照本须知要求提交的所有费用。无论投标结果如何，招标方对上述费用的发生不承担任何责任。

(四)施工及施工方案要求：

1、投标单位标书中须拟定施工中各项安全措施的具体方案

2、投标单位标书中须拟定保证现场施工机具安全运转良好的保证措施

3、投标单位标书中须拟定雨季施工（特别是屋面翻新）时的雨季施工方案

4、投标单位标书中须拟定保证质量的技术措施

5、投标单位标书中须拟定进场材料的质量控制方案

6、投标单位标书中须拟定施工期对日常办公工作影响的方案

7、投标单位标书中须拟定保证工期承诺及工期延误赔偿责任

- 二、招  标  文  件

（三）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（五）条发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（四）勘察现场

投标人应自行勘查项目施工现场及周边情况，相关费用均包含在投标报价中，投标人不得以不熟悉现场等理由额外增加费用。

（五）招标文件的澄清及修改（如有）

1.招标人不组织集中答疑，投标人在收到招标文件并踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应在投标截止日期前以书面形式通过电子邮件向招标人提出。招标人将以书面形式通过电子邮件及时予以解答。所有问题的解答将提供给所有投标人，由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知方式发出。

2.投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责，投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

三、投  标  报  价

- 投标报价

- 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

- 投标报价方式：本工程报价采用全费用综合单价，全费用综合单价应包含图纸及清单所示的全部施工内容、因施工所产生的如安全文明施工费、临设费、冬雨季施工费、已完工程保护、赶工措施费等全部相关措施费用、管理费、利润等，一但中标，除材料变更外，投标人不得以任何形式调整综合单价，最终工程量按实调整。

3、投标报价的编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）(营改增)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009 年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、苏建函价[2018]156号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》

（2）2018年第4期《扬州工程造价管理》、缺项部分参照市场价格

（3）招标文件、工程量清单

（4）施工图纸、施工现场条件、施工方案

（5）扬州市现行规定的不可竞争费用内容及标准

（6）现行的施工规范和标准

（7）扬州市安全生产、文明施工的相关规定

4、投标报价编制要求

投标人应根据企业自身的实际情况、市场价格信息、招标文件、现场施工条件等自主报价，投标人报价的降低必须通过加强管理、采用新技术、新工艺等组织、技术措施来实现和保证。

5、不可竞争费用的明确：

(1)现场安全，文明施工措施费；

(2)劳动保险及劳保统筹费；

(3)省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；

(4)其它按照法律法规规定的不可竞争的费用；

6、招标人的最高限价为75.7万元。投标人的报价高于最高限价的，其投标报价无效。

- 四、投标文件的编制

（八）投标文件的组成

1）投标人的投标文件应包括下列内容：

- 一、商务标部分：

1.投标函

2.投标报价清单

3.法定代表人资格证书及身份证扫描件、授权委托书、经办人身份证件扫描件加盖公章

4、投标人企业营业执照副本复印件（加盖公章）

5、近三年承担过不低于50万元的类似建筑施工项目需提供合同扫描件（原件携带备查）

6、承接本次项目负责人、团队成员的情况介绍、项目负责人执业资格证明、业绩及其他可以证明其工作与组织能力的资料

7、服务保证（保证质量、进度、服务的承诺书）

- 二、技术标部分

1、施工总体部署 ；

2、结合本工程特点的针对性措施 ；

3、主要分部分项施工方法 ；

4、质量安全保证体系及措施 ；

5、施工进度计划及工期保证措施 ；

6、近三年业绩（承接项目的施工合同扫描件）

7、质量保证及保修年限

（九）投标文件的份数和签署

- 投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

- 投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或其委托人印鉴。

4、投标人未按规定提交投标文件正、副本，其投标文件将被拒绝，作废标处理。

- 五、投标文件的密封和递交

- （十）投标文件的密封与标志

1、见投标人须知前附表

2、所有封袋上应写明招标人名称和工程名称和标段及投标人的名称。

3、所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

- （十一）投标截止期

- 投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点招标人在接到投标文件时将在投标文件封袋上注明收到的日期和时间，并在投标签收登记簿登记。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

- （十二）投标文件的修改与撤回

- 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不得更改、撤回投标文件。

- 投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

3、投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开    标

（十三）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的。

5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

七、评   标、定   标

- 评标程序：

- 1、评标、定标的程序和方法

⑴由工作人员检查投标书密封情况；⑵拆封投标书，宣读投标报价； ⑶开标会结束，进入评标定标程序；

2、重大偏差    投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2）投标文件载明的设计标准和方法等不符合招标文件的要求或明显不符合技术规范、技术标准的要求；

3）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

5）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料或提供虚假资料的；

3、评标汇总  评标委员会负责人对评标结果进行汇总，由评标委员会成员按得分高低进行排序。

- 评标标准和方法:

- 本工程采用     综合评分法   进行评标。

- 评标标准：

1）技术标评分标准（满分30分）

| 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工方案（满分为30分） | 施工总体部署 | 5分 |  |
|  | 结合本工程特点的针对性措施 | 2分 |  |
|  | 主要分部分项施工方法 | 4分 |  |
|  | 质量安全保证体系及措施 | 5分 |  |
|  | 施工进度计划及工期保证措施 | 3分 |  |
|  | 投标单位近三年完成类似项目业绩：每项业绩计1分，最多计4分 | 4分 |  |
|  | 项目负责人具备资质：具有注册二级建造师资格2分，如具有注册一级建造师资格计4分，最多计4分 | 4分 |  |
|  | 质保响应：满足工程质保期2年计2分，每增加1年计0.5分，最多计3分 | 3分 |  |
| 合计 |  |  |  |

2）、 商务标评分标准（满分为70分）

（1）确定有效投标报价

评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。凡评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。

（2）确定评标基准价

以所有投标人报价的算术平均值为评标基准价，投标人报价为评标基准价的得满分70分，投标人报价每高于评标基准价1％扣0.6分，每低于评标基准价1％扣0.4分，不足1%的以插入法进行计算（计算出的分值保留2位小数）。

3）总得分

技术分和商务分之和为投标人的总得分。

在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能提供相关证明材料或者不能合理说明的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

定标原则：

（1）按得分高低从高到低进行排序；

（2）当得分相同时，取报价低者优先；

（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。

（4）报价相同时由评标委员会确定；

（十七）合同付款方式:

1、无预付款

2、工程竣工验收合格后，经结算完成60日内，招标人向中标人支付至结算价款的95%。

3、余款5%作为质量保修金，在保修期（两年期）满后无息付清。

4、每次付款前中标人须向招标人提供经招标人认可的合法有效等额发票（增值税普通发票），否则招标人有权拒付货款，直至中标人出具发票为止。

（十八）报价清单

见附件

八、授  予  合  同

（十九）中标

- 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐的中标候选人第一名，公示两个工作日，未有质疑的，招标人将向其发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

- 中标单位收到中标通知书后，应在7日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

- 招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

（二十）合同签订

- 招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订书面施工合同。

附件一

- 一 投标函及投标函附录

投标函

招标人：__________________

1、根据已收到的招标编号为         的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程预算和其他有关文件后，我方愿以人民币                    元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      年      月    日开工，     年     月     日竣工，即      天(日历日)内竣工并移交整个工程，同时质量达到                       。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价______%（5%）的银行保函或上述总价______%（10%）的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

投标函附录

| 序号 | 项目内容 |  | 专用条款号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金： 银行保函金额 履约担保书金额 |  |  | 合同价格的 %(5%) 合同价格的 %(10%) |
| 2 | 招标人的工程款支付担保 |  |  | 合同价格的 %(5%以上) |
| 3 | 发出开工通知的时间 |  |  | 签订合同协议书后 天内 |
| 4 | 误期赔偿费金额 |  |  | 元/天 |
| 5 | 误期赔偿费限额 |  |  | 合同价格的 ％ |
| 6 | 提前工期奖 |  |  | 元/天 |
| 7 | 自报质量等级 |  |  |  |
| 8 | 工程质量达到要求时的补偿金 |  |  | 元 |
| 9 | 工程质量未达到要求要求时的赔偿费 |  |  | 元 |
| 10 | 预付款金额 |  |  | 合同价格的 ％ |
| 11 | 竣工时间 |  |  | 天(日历日) |
| 12 | 保修期 |  |  | 天(日历日) |
| 13 | 优惠条件 |  |  |  |

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章)

日期：        年     月    日

附件二

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                                                            性别：                           年龄：

单位：                                                                部门：                           职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

附件三

附件：

| 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工方案（满分为30分） | 施工总体部署 | 5分 |  |
|  | 结合本工程特点的针对性措施 | 2分 |  |
|  | 主要分部分项施工方法 | 4分 |  |
|  | 质量安全保证体系及措施 | 5分 |  |
|  | 施工进度计划及工期保证措施 | 3分 |  |
|  | 投标单位近三年完成类似项目业绩：每项业绩计1分，最多计4分 | 4分 |  |
|  | 项目负责人具备资质：具有注册二级建造师资格2分，如具有注册一级建造师资格计4分，最多计4分 | 4分 |  |
|  | 质保响应：满足工程质保期2年计2分，每增加1年计0.5分，最多计3分 | 3分 |  |
| 投标报价（满分为70分） | （1）确定有效投标报价 评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。凡评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。 （2）确定评标基准价 以所有投标人报价的算术平均值为评标基准价，投标人报价为评标基准价的得满分70分，投标人报价每高于评标基准价1％扣0.6分，每低于评标基准价1％扣0.4分，不足1%的以插入法进行计算（计算出的分值保留2位小数）。 | 70分 |  |
| 合计 |  |  |  |